TP3

Tema: USER STORIES, ESTIMACIONES y MVP

Caso: RECIRCULA TUS PRENDAS - CUIDA EL PLANETA

Fecha: 17/09/2025

Roles:

- Comprador

- Vendedor

- Encargado de Logística

- Analista de Selección

- Analista de Publicación

- Administrador

MVP

Hipótesis: para que las personas puedan vender su ropa usada, debemos crear un software para que puedan hacerlo.

Alcances/criterios: el software a construir alcanza a los vendedores de ropa usada o de segunda mano.

Cosas no alcanzadas por el MVP:

- Gestión del envío de las prendas no seleccionadas.

- Proceso de devolución de las prendas vendidas.

- Pago a los vendedores.

- Comercialización online de las prendas y el envío a los clientes (tercerizado).

User Stories incluídas en el MVP:

Vendedor:

- Registrar usuario vendedor

- Registrar prendas a vender - Completar formulario de venta

- Seleccionar prendas de propuesta de venta

- Recibir mail de confirmación - recibir mail de propuesta de venta

Analista de selección:

- Crear ficha de producto - Completar ficha básica

- Generar QR de identificación de la prenda

Analista de publicación:

- Completar ficha de prenda

- Visualizar fichas pendientes de completar

User Stories excluidas del MVP:

- Registrar punto de entrega

- Registrar tipo de prenda

- Verificar existencia del número telefónico

- Visualizar catálogo de productos

- Filtrar catálogo

- Calcular precio de sugerido

- Generar propuesta de venta

- Enviar mail de confirmación de venta

Detalle de las US

- US Canónica: registrar tipo de prenda (1)

  - Complejidad: baja

  - Incertidumbre: nula

  - Esfuerzo: bajo

| Completar ficha de prenda El Analista de Publicación quiere completar la ficha de prenda para publicar la prenda en el ecommerce. Criterios de aceptación: - La prenda debe estar seleccionada. - La ficha de prenda debe tener una o más fotos, nombre, color, peso en kg, precio sugerido y atributos dinámicos (color, talle, tipo de tela). - Las fotos deben ser máximo 5, con un peso máximo de 1Mb cada una. - Se debe escanear el código QR y visualizar los datos ya cargados. - El precio puede ser modificado. | 5 |
| --- | --- |
| Pruebas de aceptación: - Probar completar la ficha de prenda sin escanear el código QR [FALLA] - Probar finalizar la ficha cargando todos los datos (completar con todos los datos) [PASA] - Probar finalizar la carga sin algún dato [FALLA] - Probar cargar 6 fotos [FALLA] - Probar cargar una foto de más de 1Mb [FALLA] |  |

Justificación de la estimación:

- Completar la ficha implica determinar la selección de las prendas mediante la lectura de un código QR, lo cual implica tener e

  - Complejidad:

  - Incertidumbre:

  - Esfuerzo: